Приложение № 2 к приказу Минтанса НСО № 65 от 22.03.2023

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на очередной 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения | годовая | ежегодно | Плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом данных по проведению кадастровых работ, передаче автодорог из собственности Новосибирской области в муниципальную или федеральную, принятию автодорог в собственность Новосибирской области, а также исходя из прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований (в рамках реализации мероприятия О1.1, 1.1.1.). Фактическое значение показателя определяется по формуле: Y = Y1 / Y2 х 100%, где: Y1 – протяженность автодорог с твердым покрытием регионального и межмуниципального значения на 1 января года, следующего за отчетным (в километрах), Y2 – всего протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения на 1 января года, следующего за отчетным (в километрах). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 2. Плотность автодорог регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием (км автодорог на 1000 кв.км территории) | годовая | ежегодно | Плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом данных по проведению кадастровых работ, передаче автодорог из собственности Новосибирской области в муниципальную или федеральную, принятию автодорог в собственность Новосибирской области, а также исходя из прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований (в рамках реализации мероприятия О1.1, 1.1.1.). Фактическое значение показателя определяется по формуле: P = P1 / P2 х 1000кв.км. где: P1 – протяженность автодорог с твердым покрытием регионального и межмуниципального значения на 1 января года, следующего за отчетным (в километрах), P2 – площадь Новосибирской области (в тысячах квадратных километров). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области | годовая | ежегодно | Плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом данных по проведению кадастровых работ, передаче автодорог из собственности Новосибирской области в муниципальную или федеральную, принятию автодорог в собственность Новосибирской области, а также исходя из прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований (в рамках реализации мероприятия О1.1, 1.1.1.). Фактическое значение определяется на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области. | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (по данным формы № 1-ДГ ) на 30 января года, следующего за отчетным. |
| 4. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения * | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в строительстве и реконструкции автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных строительно-монтажных работ с учетом расчетной протяженности конкретных объектов строительства и реконструкции искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию в отчетном году* (в рамках реализации мероприятия О1.1, 1.1.1, 1.1.2). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области в результате строительства новых автомобильных дорог | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании планируемого объема строительства автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ по строительству автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в рамках реализации мероприятия О1.1, 1.1.1.). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании планируемого объема реконструкции автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ по реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в рамках реализации мероприятия О1.1, 1.1.1). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 9. Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства | полугодовая | нарастающим итогом | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта капитального строительства "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе (далее - Объект) в отчетном году по формуле: Кп = П / О*100, где: П - плановый объем строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2018 года). О – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. Фактическое значение определяется по результатам строительства Объекта, в соответствии с графиком строительства в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия 1.1.2.1.) по формуле: Кф = Ф /О*100, где: Ф- фактический объем выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2018 года). О – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. | Отчетность Минтранса НСО, строительной организации (концессионера) |
| 10. Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направленных на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства | годовая | ежегодно | Под «непревышением планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направленных на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства» понимается доля средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направленных на строительство Объекта. Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из прогнозных объемов финансирования Объекта в отчетном году по формуле: Доля плановая= ФБ / ОИ*100, где: ФБ – плановый объем финансирования строительства Объекта в отчетном году за счет средств федерального бюджета, в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, ОИ –плановый объем инвестиций, направленных на строительство Объекта в отчетном году, в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (средства областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники). Фактическое значение определяется по результатам финансирования строительства Объекта в отчетном году (в рамках реализации мероприятия 1.1.2.1.) по формуле: Доля фактическая = ФБФ /ОИФ*100, где: ФБФ – фактический объем финансирования строительства Объекта в отчетном году за счет средств федерального бюджета, в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. ОИФ - фактический объем инвестиций по строительству Объекта в отчетном году, в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. | Отчетность Минтранса НСО, строительной организации (концессионера) |
| 12. Общая протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Новосибирской области | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области с учетом прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ области (в рамках реализации мероприятий О1.1, 1.1.1.) за счет выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской. | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (по данным формы № 1-ДГ) на 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| 13. Техническая готовность объекта "Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах" | полугодовая | нарастающим итогом | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минстроем НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта в отчетном году по формуле: К1п = П1 / О1*100, где: П1 - плановый объем строительно-монтажных работ на объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года). О1 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. Фактическое значение показателя определяется по результатам строительства Объекта, в соответствии с графиком строительства в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия 1.1.4.1., О1.1.) по формуле: К1ф = Ф1 /О1*100, где: Ф1- фактический объем выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года). О1 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. | Отчетность ГКУ НСО «Арена» за полугодие |
| П1. Техническая готовность объекта "Строительство автомобильной дороги от ул. Немировича- Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе" | полугодовая | нарастающим итогом | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минстроем НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта в отчетном году по формуле: К2п = П2 / О2*100, где: П2 - плановый объем строительно-монтажных работ на объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года). О2 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. Фактическое значение определяется по результатам строительства Объекта, в соответствии с графиком строительства в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия 1.1.4.2.) по формуле: К2ф = Ф2 /О2*100, где: Ф2- фактический объем выполненных строительно-монтажных работ на Объекте, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2019 года). О2 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. | Отчетность ГКУ НСО «Арена» за полугодие |
| П2. Техническая готовность интеллектуальной транспортной системы | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО исходя из прогнозных объемов финансирования строительства объекта в отчетном году(в рамках реализации мероприятия О2.2.) по формуле: К3п = П3 / О1*100, где: П3 - плановый объем выполненных работ, в соответствии с графиком строительства за отчетный период (начиная с 1 января 2020 года). О1 – стоимость строительства Объекта в ценах соответствующих лет. Фактическое значение показателя определяется по результатам выполнения работ в отчетном периоде (в рамках реализации мероприятия О2.2.) по формуле: К3ф = Ф3 /О1*100, где: Ф3- фактический объем выполненных работ за отчетный период (начиная с 1 января 2020 года). О1 – стоимость создания ИТС в ценах соответствующих лет. | Отчетность Минтранса НСО |
| 15. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая | ежегодно | Плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом данных по проведению кадастровых работ, передаче автодорог из собственности Новосибирской области в муниципальную или федеральную, принятию автодорог в собственность Новосибирской области и муниципальную собственность, а также исходя из прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований (в рамках реализации мероприятий О1.1, О1.2., О1.3., 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2). Фактическое значение определяется на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской. | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (по данным форм № 1-ДГ и № 3-ДГ(мо)) на 31 декабря отчетного года. |
| 16. Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в проведении капитального ремонта автодорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них, с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных дорожно-ремонтных работ: по дорогам регионального и межмуниципального значения в рамках реализации мероприятий О1.2, О1.3, 1.2.1.1., 1.2.1.2. по дорогам местного значения в рамках реализации мероприятий О1.4,1.2.2. | Отчетность ГКУ НСО ТУАД, ОМС НСО на 1 января года, следующего а отчетным |
| 18. Доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного периода, в том числе: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | годовая | ежегодно | Плановое значение показателя определяется по формуле: B = B1 / B2 х 100%, где: B1 – плановое значение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (в километрах), B2 – всего плановая протяженность автодорог регионального, межмуниципального и местного значения на 31 декабря отчетного года (в километрах). По автодорогам регионального и межмуниципального значения определяются в соответствии со значениями РП1. Фактическое значение определяется по формуле: N = N1 / N2 х 100%, где: N1 – протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (в километрах), N2 – всего протяженность автодорог регионального, межмуниципального и местного значения на 31 декабря отчетного года (в километрах). (с учетом итогов реализации мероприятий О1.2, О1.3, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.2.). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД, ОМС НСО на 1 января года, следующего за отчетным |
| 19. Удельный вес мостовых сооружений на автодорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствующих нормативным требованиям | годовая | ежегодно | Плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ (в рамках реализации мероприятий О1.2, О1.3, 1.2.1.1) с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по формуле: M = M1 / M2 х 100%, где: M1 – количество мостов на автодорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на 1 января года, следующего за отчетным (в штуках), M2 – всего количество мостов на автодорогах регионального и межмуниципального значения на 1 января года, следующего за отчетным (в штуках). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 20. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО по формуле: Z = Z1 + Z2, где: Z1-значение показателя, полученное на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом данных по проведению кадастровых работ, передаче автодорог из муниципальной собственности в собственность Новосибирской области, принятию автодорог в муниципальную собственность. Z2 – прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирской области в результате строительства новых автомобильных дорог запланированный в текущем году (в рамках реализации мероприятий О1.4, 1.2.2, 1.2.4.). Фактическое значение определяется на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (по данным формы № 3-ДГ(мо)) на 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| 21. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в строительстве и реконструкции автодорог местного значения с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных строительно-монтажных работ с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований (в рамках реализации мероприятий О1.4, 1.2.2.,1.2.4.). Фактическое значение показателя определяется по формуле: С = С1 + C2, где: С1 – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. C2 – прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирской области в результате строительства новых автомобильных дорог. | Отчетность ОМС НСО на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 22. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирской области в результате строительства новых автомобильных дорог | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании планируемого объема строительства автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ по строительству автомобильных дорог местного значения (в рамках реализации мероприятий О1.4, 1.2.2.,1.2.4, 1.1.4.). | Отчетность ОМС НСО на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 23. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании планируемого объема реконструкции автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ по реконструкции автомобильных дорог местного значения (в рамках реализации мероприятий О1.4, 1.2.2.). | Отчетность ОМС НСО на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 24. Протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирской области | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области с учетом прогнозных объемов выполнения дорожно-строительных работ выделенного объема бюджетных ассигнований (в рамках реализации мероприятий О1.4, 1.2.2.). Фактическое значение определяется на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области. | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (по данным формы № 3-ДГ(мо)) на 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| 25.Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в проведении дорожно-строительных работ на дорогах Новосибирской агломерации, с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований, в соответствии со значением РП1. Фактическое значение показателя (А) определяется по результатам выполненных дорожно-ремонтных работ (в рамках реализации мероприятий О1.2, О1.3, О1.4, 1.2.1.1., 1.2.2.) по формуле: А=А1/А2*100, где: А1- протяжённость дорожной сети Новосибирской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; А2- общая протяжённость дорожной сети Новосибирской агломерации, км. | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 34. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенный в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение определяется в соответствии со значением РП2, плановое и фактическое значения показателя определяются Минтрансом НСО (в рамках реализации мероприятия О2.2) по формуле: D3=Q3/Q4*100, где: D3- Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенный в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %; Q3-общее количество объектов, на которых выполняются/планируются выполняться работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; Q4-количество объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенный в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным |
| 35. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение определяется в соответствии со значением РП2, плановое и фактическое значения показателя определяются Минтрансом НСО (в рамках реализации мероприятия О2.2) по формуле: D4=Q5/Q*100, где: D4 - Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)», предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, %; Q5– общее количество планируемых к заключению / заключенных в текущем году государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, шт.; Q6 – общее количество новых государственных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, планируемых к заключению / заключенных в текущем году, шт. | Отчетность ГКУ НСО ТУАД на 1 января года, следующего за отчетным |
| 36. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | годовая | ежегодно | Ежегодное плановое значение определяется в соответствии со значением РП1. Фактическое значения показателя определяются Минтрансом НСО (в рамках реализации мероприятий О1., O2., 1.1., 1.2.,1.3.,1.4) по формуле: H=H1/H2*100, где: H- Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок H1- общее количество планируемых к заключению / заключенных закупок по выполнению работ и услуг на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. H2- общее количество планируемых к заключению / заключенных закупок с отечественным оборудованием по выполнению работ и услуг на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию (в рамках реализации мероприятий О1.,O2., 1.1., 1.2.,1.3.,1.4). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД, ОМС НСО на 1 января года, следующего за отчетным |
| 37. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | годовая | накопительным итогом | Ежегодное плановое значение показателя определяется с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)» в соответствии со значением РП1. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (в рамках реализации мероприятия О1.1, О1.4). Значение показателя является составляющей целевых индикаторов 6,7,21. | Отчетность ГКУ НСО ТУАД, МО на 1 января года, следующего за отчетным. |
| 38. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | годовая | накопительным итогом | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в проведении капитального ремонта, ремонта искусственных сооружений на автодорогах общего пользования, с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)» в соответствии со значением РП1. Фактическое значение определяется по результатам выполненных дорожно-ремонтных работ (в рамках реализации мероприятий О1.2, О1.3, О1.4., 1.2.1.1., 1.2.1.2.). | Отчетность ГКУ НСО ТУАД, ОМС НСО на 1 января года, следующего а отчетным |

* расчетная протяженность конкретных объектов строительства и реконструкции искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию в отчетном году, определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, разработанными Министерством транспорта Российской Федерации (доведены письмом Минтранса России от 11.09.2015 № НА-28/11739).

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО ТУАД – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления в Новосибирской области;

О1- Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)»;

О2- Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»,

РП1- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)»,

РП2- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)».

_________