Аналитическая записка

о реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 9 месяцев 2022 года

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 115-п, от 20.07.2015 № 277-п, от 15.03.2016 № 63-п, от 09.08.2016 № 234-п, от 27.12.2016 № 441-п, от 22.02.2017 № 79-п, от 06.06.2017 № 213-п, от 27.12.2017 № 478-п, от 12.03.2018  № 88-п, от 25.12.2018 № 565-п, от 22.02.2019 № 42-п, от 22.04.2019 № 162-п, от 20.08.2019 № 330-п, от 28.01.2020  № 9-п, от 18.05.2020 № 169-п, от 23.03.2021 №72-п, от 29.03.2021 № 94-п, от 31.08.2021 № 341-п, 22.03.2022 № 97-п).

Реализация мероприятий Программы в 2022 году осуществляется в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

План реализации мероприятий Программы на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 23.03.2022 № 51.

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программы за 9 месяцев 2022 года в ГИС «ПЦУ» от 31.10.2022 (версия 1).

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Таблица 1 – информация о выполнении значений целевых индикаторов Программы за 6 месяцев 2022 года.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План на 2022 год | Факт за 9 месяцев 2022 год | % выполнения | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор. 1. Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | Чел. | 1,81 | 1,45 | 124,8 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. 172 погибших в ДТП |
| Целевой индикатор. 2. Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | Чел. | 7,18 | 6,19 | 114,4 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. 3. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | Чел. | 325,0 | 354 | 108,9 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. 4. Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | % | 64,0 | 88,0 | 137,5 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. 3 погибших ребенка. |
| Целевой индикатор. 5. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | ед. | 324,0 | 1372 | 423,5 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. 1471 ДТП с пострадавшими. |
| Целевой индикатор. 6. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | Чел. | 6,13 | 8,6 | 71,3 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. Общее количество пострадавших 1988 чел. (172 погибших, 1816 ранено). |
| Целевой индикатор. 8. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | Чел. | 10 000,0 | 5397 | 54,0 | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года. |
| Целевой индикатор. 9. Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | Тыс. шт. | 30,4 | 22,4 | 73,7 | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года. |
| Целевой индикатор. 10. Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | ед. | 23,0 | 5 | 21,7 | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| П1. Доля направленных уведомлений нарушителям ПДД от общего количества вынесенных постановлений ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 100 | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. 12. Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | км | 1 827,2 | 2227,6 | 121,9 | Выполнение индикатора запланировано на 3 квартал. Отклонение планового значения от фактического обусловлено с исполнением предписаний ГИБДД. |
| Целевой индикатор. 13. Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | шт. | 36,0 | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. 14. Количество установленных/замененных дорожных знаков | шт. | 6 033,0 | 6247 | 103,5 | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| Целевой индикатор. П2. Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами | шт. | 4,0 | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. П3. Доля пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами | % | 96,47 | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| П4. Протяженность законченных строительством/устройством в рамках капитального ремонта тротуаров | км | 26,2 | 1,3 | 5,0 | Выполнение индикатора запланировано на 3 и 4 кварталы. |
| П5. Количество законченных строительством/обустройством остановочных пунктов | шт. | 11,0 | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| П6. Протяженность автомобильных дорог, для которых разработаны проекты организации дорожного движения | шт. | 2000,0 | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| П7. Протяженность автомобильных дорог, на которых устроено/оборудовано искусственное освещение | км | 13,7 | 1,1 | 8,0 | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| П8. Количество устроенных/усовершенствованных площадок для работы пунктов весового контроля (систем динамического контроля массы движущихся транспортных средств) | шт. | 3 | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| Целевой индикатор. 15. Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | Чел. | 530,0 | 399,0 | 75,3 | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал. |
| Целевой индикатор. 16. Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | факт | 0,0 | 0,0 | 100 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. 17. Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | % | 57,66 | 56,77 | 98,5 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |
| Целевой индикатор. 18. Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров | % | 88,3 | 88 | 99,7 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года. |

Оценка степени достижения целевых индикаторов осуществляется по результатам выполненных работ по итогам года.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Мероприятие 1.1.1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 9 месяцев составило 7737,4 тыс. рублей или 32,2%.

За 9 месяцев 2022 года:

- Проведено 5 мероприятия с детьми: областной конкурс-фестиваль «Зеленая волна» (приняли участие – 2777 несовершеннолетних), профильной смены юных инспекторов движения «Главная дорога» (приняли участие - 120 детей); конкурс «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций НСО» (участвовали 32 образовательные организации), региональный конкурс «Безопасное колесо» (приняли участие более 2500 школьников) и организация участия представителей Новосибирской области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»;

- заключен контракт на оказание услуг по реализации кампаний социальной рекламы в области безопасности дорожного движения;

- заключен контракт на оказание услуг по производству и  размещению регулярных телепрограмм по БДД;

- произведено и размещено 3 телевизионных программы, осуществлено 24 проката социальных видеороликов по БДД длительностью 20-30 секунд.

Мероприятие 1.1.2. «Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 9 месяцев составило 106 561,3 тыс. рублей или 75,9% от уточненой бюджетной росписи.

По итогам 9 месяцев 2022 года в рамках данного мероприятия:

- проведено 23 333 бесед (77,7% от планового значения) с участниками дорожного движения по безопасности дорожного движеия, в том числе в ходе профилактических мероприятий;

- проведено 225 пресс-конференции и круглых столов, выступлений руководителей подразделений Госавтоинспекции (63 пресс-конференций и круглых столов, 162 выступлений) или 75,0% от планового значения, по разъяснению нововведений «дорожного» законодательства, целей, задач и результатов проводимых профилактических мероприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения;

- организована подготовка и размещение в средствах массовой информации 12 536 материалов по безопасности дорожного движения (69,6% от планового значения);

- проведено 67 рейдовых и пропагандистких мероприятий (67% от планового значения) по профилактике правонарушений участниками дорожного движения (ГИБДД - 28 мероприятие, ЦОДД - 39 мероприятий);

- произведно 2 видеоролика для пропаганды безопасности дорожного движения среди дошкольных и младших классов (100% от планового значения);

- изготовлена полиграфическая продукция по безопасности дорожного движения в количестве 350 ед. (информационное издание - 150 ед., блокнот - 100 ед., наклейки -100 ед.);

- проведен комплекс мероприятий по оказанию услуг по предпочтовой подготовке и по отправке заказных почтовых отправлений.

Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области.

Мероприятие 1.2.1. «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 9 месяцев 2022 года составило  171 686,4 тыс. рублей или 17,2%, в том числе ОБ – 51 111,8 тыс. руб. (6,6% от плана), МБ – 108 518,6 тыс. руб. (51,7% от плана) и ВБИ – 12 056,0 тыс. рублей (75,0% от плана уточненой бюджетной росписи).

1. В рамках мероприятия «Строительство, реконструкция, устройство в рамках капитального ремонта светофорных объектов (светофоров), элементов обустройства, обустройство техническими средствами дорожного движения, оснащение действующих светофорных объектов светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы» за 9 месяцев 2022 года:

Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

Ведется подготовка документации на проведение аукционов на проектирование светофорных объектов в г. Новосибирске и разрабатывается проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы на а/д регионального и межмуниципального значения;

2. В рамках мероприятия «Совершенствование систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Установлено и заменено 6 037 дорожных знака на улично-дорожной сети г.Новосибирска.

- Произведена оплата по решению суда работ, выполненных в 2020 году по обустройству 2 пешеходных переходов.

3. В рамках мероприятия «Устройство тротуаров в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

- Обустроено 1,3 км тротуаров.

4. В рамках мероприятия «Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

5. В рамках мероприятия «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

6. В рамках мероприятия «Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Отремонтировано 3 железнодорожных переезда.

7. В рамках мероприятия «Разработка проектов организации движения»:

- Проведен аукцион на разработку проектов организации дорожного движения.

8. В рамках мероприятия «Устройство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ;

- Выполнено устройство искусственного освещения протяженностью 1,07 км.

9. В рамках мероприятия «Разметка автомобильных дорог в рамках содержания, в том числе приемочный контроль»:

- Выполнено нанесение дорожной разметки протяженностью 2227,6 км. (2182,4 км – мэрия г.Новосибирска, 45,2 км – ТУАД)

10. В рамках мероприятия «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно‑изыскательские работы»:

- Заключен муниципальный контракт по замене и установке барьерных ограждений.

- Выполнена установка 3 км барьерных ограждений.

11. В рамках мероприятия «Устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля и проектно-изыскательские работы»:

- Ведутся проектно-изыскательские работы.

Мероприятие 1.2.2. «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»:

1. Устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения:

- Ведутся проектно-изыскательские работы.

Задача 1.3 Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде.

Мероприятие 1.3.1. «Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.), основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала»:

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках текущей деятельности.

По итогам 9 месяцев 2022 года обучено всего 399 человек или 75,0% от планового значения.

8 средних медицинских работников прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по профилю оказание скорой медицинской помощи на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж».

391 участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования обучены основам первой медицинской и психологической помощи на базе государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области» прошли обучение.

Задача 2.1. Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте

Мероприятие 2.1.1. «Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности»:

В рамках данного мероприятия сформированы итоговые материалы-основания по принятию мер по реализации действующего законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в количестве 1 ед.

Мероприятие 2.2.1. «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности среди населения Новосибирской области»:

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

Субъектами транспортной инфраструктуры подготовлены информационные материалы по вопросу транспортной безопасности в количестве 3 ед., которые реализованны с помощью имеющихся систем оповещения.

Мероприятия по реализации информационных материалов, направленных на повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте, проводилось субъектами транспортной инфраструктуры без привлечения финансовых средств.

Раздел 4.  Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

Законом об областном бюджете на 2022 год показатели бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» в рамках расходов дорожного фонда Новосибирской области по состоянию на 05.10.2022 утверждены в объеме 953 504,9 тыс. рублей, в том числе 953 504,9 тыс. рублей – средства областного бюджета. Расходы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2022 года составило 165 510,0 тыс. рублей или 17,4 % от уточненных бюджетных ассигнований.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 269 583,8 тыс. рублей или 37,2 % от уточненных бюджетных ассигнований на 2021 год.

Уменьшение расходов к соответствующему периоду прошлого года составило 61,4%.

Данное уменьшение обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств согласно контрактам и расторжением контрактов на разработку ПСД по объектам капитального ремонта в связи с изменением классификации вида работ на реконструкцию.

Анализ возникающих проблем и предложений по их устранению

Основной проблемой при реализации мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» является то, что на небольшие по стоимости работ объекты (контракты) выходят недостаточно компетентные организации, не имеющие опыта работы на объектах, в связи с чем существует риск срыва сроков ввода объектов или расторжения контрактов и неисполнения Программы в полном объеме.

Анализ актуальных внешних факторов и рисков реализации программ и предложений, которые необходимо предпринять для их смягчения

Основным внешним фактором, влияющим на реализацию Программы является низкая культура поведения на автомобильных дорогах отдельных граждан, как водителей автотранспортных средств, так и пешеходов.

Согласно показателей аварийности очевидно, что причиной подавляющего числа ДТП является осознанное нарушение ПДД самими участниками, поэтому повлиять на данную ситуацию возможно увеличив объёмы пропагандистской работы по безопасности дорожного движения, в том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизм, пьянства за рулем, а также грамотное проектирование дорожной инфраструктуры и обеспечив выполнение мероприятий Программы в полном объеме.

Министр	                                                                                        А.В. Костылевский

А.В. Витюк

238-68-10