| Отчет о ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область) за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Статус |  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий |  |
| 1 |  |  |  | Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0 | 40 | 42.35 |  |  |  |  |  |  | 40 | отклонений нет Подтверждающие документы: 1. "Справочная информация" Иное Минтрансу НСО от 13.01.2025г. №б/н, приложен файл. |  |
|  |  |  |  | Отсутствие отклонений |  |  |  |  |  |  | Наличие отклонений |  |  |  |  |  | Наличие критических отклонений или сведения не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозные сведения |  |  |  |  |  |